### ГЛАВА ШАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30  декабря  2013 года   №  1333

О внесении изменений в постановление главы Шалинского городского округа от 09 августа 2010 года № 666 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности экономики и по сокращению энергетических издержек в бюджетной сфере в Шалинском городском округе на 2011 – 2015 годы"

В связи с перераспределением бюджетных средств,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление главы Шалинского городского округа от 09 августа 2010 года № 666 (в редакции постановления главы Шалинского городского округа от 01.06.2012 года № 483, от 21.08.2012 года № 817, от 29.08.2012 года № 833, от 11.09.2012 года № 890, № 1126 от 22.11.2012 года) «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности экономики и по сокращению энергетических издержек в бюджетной сфере в Шалинском городском округе на 2011 – 2015 годы»:

2. Пункты 2, 3,4,5,6.7 задачи 2 раздела 6 долгосрочной целевой программы  изложить в новой редакции (прилагается).

3.Опубликовать настоящее постановление в газете ”Шалинский вестник” и разместить на официальном сайте администрации Шалинского городского округа

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Шалинского городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству,строительству, транспорту и связи А.П.Зайцева.

Глава

Шалинского городского округа                                                       О.Н. Сандаков

Приложение к постановлению

главы Шалинского городского округа от  30  декабря 2013 года № 1333

Раздел 6. План мероприятий по реализации программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности экономики и по сокращению энергетических издержек в бюджетной сфере в Шалинском городском округе

на 2011 – 2015 годы»

| № п\п | Мероприятия |  |  | Исполнители мероприятия | Ед. изм. |  | Показатели по годам |  |  |  |  |  |  | Объем финасирования всего тыс. руб. |  | Источники финансирования |  | Результат выполнения мероприятия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Задача «Оборудование, модернизация и совершенствование системы освещения, систем учета потребляемых энергетических ресурсов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п\п | Наименование мероприятия |  | Исполнители мероприятия |  | Ед. изм. |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  | 2015 |  | Объем финансирования |  | Источники финансирования Областной/ местный |  |  |  | Результат мероприятия |
| 2 | Модернизация освещения, приобретение продукции электротехнического назначения, монтажные работы, установка. |  | Поселковые и сельские администрации МКУ ШГО “ЦХО” МКУ ШГО “ЦРК” МКУ ШГО “ЦОДСО” |  |  | Тыс. рублей | 0 | 381,270 | 1044,35193 |  | 0 |  | 0 | 1425,6219 |  |  | 0/1425,6219 |  |  | Снижение фактического потребления энергоресурсов, снижение расходов на оплату энергоресурсов на 15 % |
| 3 | Установка частотного регулятора на скважину в п.Шаля ул.Чапаева |  | АШГО |  | 1 шт. |  | 0 | 0 | 0 | 77,92963 |  | 0 |  | 77,92963 |  | 75,591,74/ 2,33789 |  |  |  | Снижение фактического потребления энергоресурсов, снижение расходов на оплату энергоресурсов на 15 % |
| 4 | Установка частотного регулятора на скважину в п.Пастушный ул.Учителей |  | АШГО |  | 1 шт. |  | 0 | 0 | 0 | 76,00421 |  | 0 |  | 76,00421 |  | 73724,08/ 2,28013 |  |  |  |  |
| 5 | Установка частотного регулятора на скважину в д.Мартьяново у здания МТФ№2 |  | АШГО |  | 1 шт. |  | 0 | 0 | 0 | 77,92963 |  | 0 |  | 77,92963 |  | 75,591,74/ 2,33789 |  |  |  |  |
| 6 | Установка частотного регулятора на скважину в п.Колпаковка ул.Привокзальная |  | АШГО |  | 1 шт. |  | 0 | 0 | 0 | 77,92963 |  | 0 |  | 77,92963 |  | 75,591,74/ 2,33789 |  |  |  |  |
| 7 | Установка частотного регулятора на скважину в п.Вогулка ул.Липок |  | АШГО |  | 1 шт. |  | 0 | 0 | 0 | 76,00421 |  | 0 |  | 76,00421 |  | 73724,08/ 2,28013 |  |  |  |  |