[image: image1.png]



АДМИНИСТРАЦИЯ ШАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                          
	


от _____________ 2022 года  № ______
пгт. Шаля

О внесении изменений в муниципальную подпрограмму «Развитие жилищно–коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Шалинском городском округе до 2026 года», утвержденную постановлением администрации Шалинского городского округа от 12 октября 2021 года № 539 «Об утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа 

до 2026 года»

Руководствуясь постановлением администрации Шалинского городского округа от 30.12.2021 года №783 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ (подпрограмм) Шалинского городского округа», в целях подготовки проекта решения Думы Шалинского городского округа от 25.08.2022 г. №___ «О внесении изменений в решение Думы Шалинского городского округа от 23.12.2022 №26 «О бюджете Шалинского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», администрация Шалинского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную подпрограмму «Развитие жилищно–коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Шалинском городском округе до 2026 года», утвержденную постановлением администрации Шалинского городского округа от 12 октября 2021 года № 539 «Об утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа до 2026 года»:

1.1. В паспорте муниципальной подпрограммы ««Развитие жилищно–коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Шалинском городском округе до 2026 года»», строки «Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, рублей» и «Перечень основных целевых показателей подпрограммы» изложить в следующей редакции:
	Объемы финансирования  по годам реализации,  рублей 
	Общий объем финансирования подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Шалинском городском округе до 2023 года»  составляет  141 158 263,88 рублей,    

в том числе:

2022 год – 55 641 703,88
2023 год –25 033 890,00
2024 год –20 160 890,00;

2025 год –20 160 890,00;

2026 год –20 160 890,00
Областной бюджет:

2022 год – 1 824 327,14
2023 год – 0
2024 год – 0
2025 год – 0
2026 год – 0

Фонд содействия реформированию жилищно – коммунального хозяйства 

2022 год – 28 277 070,74
2023 год – 0
2024 год – 0
2025 год – 0
2026 год – 0

Местный бюджет:
2022 год – 25 540 306,00
2023 год –25 033 890,00
2024 год –20 160 890,00;

2025 год –20 160 890,00;

2026 год –20 160 890,00

	Перечень основных целевых показателей подпрограммы
	1. Протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения

2. Протяженность отремонтированных сетей водоснабжения

3.Количество установленных водогрейных котлов

4. Количество замененных электронасосных агрегатов
5.Количество котельных, обеспеченных стационарными резервными источниками электроснабжения

6.Количество жилых помещений, домохозяйств обеспеченных холодным водоснабжением
7.Количество расселенных жилых помещений многоквартирных домов признанных аварийными

8. Количество переселенных граждан из жилых помещений 
9. Площадь  расселенных жилых помещений
10. Протяженность освещенных частей улиц, проездов населенных пунктов Шалинского городского округа
11. Удаление аварийных и естественно усохших деревьев
12. Поддержание в надлежащем санитарном состоянии мест захоронении на территории Шалинского городского округа
13. Количество проведенных мероприятий по обустройству и содержанию  зон отдыха 
14. Доля благоустроенных территорий и территории, находящиеся на содержании 
15. Объем отходов, направленных на переработку, захоронение 

16. Количество обустроенных контейнерных площадок

17. Содержание контейнерных площадок
18. Ликвидация борщевика Сосновского


1.2. Приложение № 1 и № 2 к муниципальной подпрограмме «Развитие жилищно–коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Шалинском городском округе до 2026 года» изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете "Шалинский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации Шалинского городского округа.
3. Контроль за исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации – начальника отдела администрации Шалинского городского округа А.П.Зайцева.

Глава Шалинского городского округа 

                     А.П. Богатырев

Приложение 1

к муниципальной подпрограмме 

 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

и повышение энергетической эффективности 

в Шалинском городском округе

 до 2026 года»

Цели, задачи, целевые показатели реализации муниципальной подпрограммы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Шалинском городском округе  до 2026 года»

	№ 
строки
	Наименование целевого показателя 
(индикатора)
	Единица 
измерения
	Значения целевых показателей (индикаторов) 

	Источник  
 значений  
показателей

	
	
	
	по итогам
2022 года
	по итогам
2023 года
	по итогам
2024 года
	по итогам 2025 года


	по итогам 2026 года
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Раздел 1. Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения

	Цель 1. Обеспечение надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры

Задача 1.  Снижение физического и морального износа коммунальных объектов и сетей.



	1. 
	Протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения
	км.
	0,1
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	Администрация Шалинского городского округа

организации ЖКХ

	2. 
	Протяженность отремонтированных сетей (объектов) водоснабжения
	км.
	4,0
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0
	Администрация Шалинского городского округа



	3. 
	Количество установленных водогрейных котлов
	шт.
	4
	4
	4
	4
	4
	Администрация Шалинского городского округа

организации ЖКХ

	Задача 2 Повышение надежности работы систем тепло-, водо-, электро- снабжения, водоотведения округа

	4. 
	Количество замененных электронасосных агрегатов
	шт.
	20
	20
	20
	20
	20
	Администрация Шалинского городского округа

организации ЖКХ

	5. 
	Количество котельных, обеспеченных стационарными резервными источниками электроснабжения 
	шт.
	1
	0
	0
	0
	0
	Администрация Шалинского городского округа

организации ЖКХ

	6. 
	Количество жилых помещений, домохозяйств обеспеченных холодным водоснабжением
	шт.
	6 302
	0
	0
	0
	0
	Администрация Шалинского городского округа

организации ЖКХ

	Задача 2 Повышение надежности работы систем тепло-, водо-, электро- снабжения, водоотведения округа

	Раздел 2. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Шалинского городского округа

	Цель 2. Обеспечение благоустроенным жильем жителей Шалинского городского округа, нуждающихся в улучшении жилищных условий

	Задача 1. Обеспечение жилыми помещениями малоимущих граждан, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий.   

	7. 
	Количество расселенных жилых помещений многоквартирных домов признанных аварийными* 
	ед.
	10
	2
	0
	0
	0
	Администрация Шалинского городского округа

	8. 
	Количество переселенных граждан из жилых помещений многоквартирных домов признанных аварийными *
	чел.
	21
	5
	0
	0
	0
	Администрация Шалинского городского округа

	9. 
	Площадь  расселенных жилых помещений
	м2
	364,6
	114,0
	0
	0
	0
	Администрация Шалинского городского округа

	Цель 2. Улучшение экологической ситуации и безопасности проживания населения Шалинского городского округа

Задача 3. Выполнение мероприятий по развитию и модернизации объектов внешнего благоустройства муниципальной собственности

Задача 4. Ликвидация несанкционированных свалок

	10. 
	Протяженность освещенных частей улиц, проездов населенных пунктов Шалинского городского округа
	км
	312,209
	312,209
	312,209
	312,209
	312,209
	Постановление администрации Шалинского городского округа № 593 от 9.06.2016 года «О присвоении индификационных номеров и утверждения перечня автомобильных дорог общего пользования, относящихся к собственности Шалинского городского округа, предназначенных для решения вопросов местного значения»

	11. 
	Удаление аварийных и естественно усохших деревьев
	Ед.
	10
	0
	0
	0
	0
	Отчеты глав сельских и поселковых администраций

	12. 
	Поддержание в надлежащем санитарном состоянии мест захоронении на территории Шалинского городского округа
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	Отчеты глав сельских и поселковых администраций

	13. 
	Количество проведенных мероприятий по обустройству и содержанию  зон отдыха 
	ед.
	13
	10
	10
	10
	10
	Отчеты глав сельских и поселковых администраций

	14. 
	Количество разработанной проектно – сметной документации по благоустройству зоны отдыха
	ед.
	1
	0
	0
	0
	0
	Администрация Шалинского городского округа

	15. 
	Доля благоустроенных территорий и территории, находящихся на содержании
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	Отчеты глав сельских и поселковых администраций

	16. 
	Объем отходов, направленных на переработку, захоронение
	м3
	463
	353
	353
	353
	353
	Отчеты глав сельских и поселковых администраций

	17. 
	Количество обустроенных контейнерных площадок
	ед.
	14
	14
	14
	14
	14
	Данные администрации Шалинского городского округа

	18. 
	Содержание контейнерных площадок
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	Отчеты глав сельских и поселковых администраций

	19. 
	Ликвидация борщевика Сосновского 
	га
	2,0
	0
	0
	0
	0
	Администрация Шалинского городского округа


Приложение 2

к муниципальной подпрограмме 

 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

и повышение энергетической эффективности 

в Шалинском городском округе

 до  2026 года»

План мероприятий по выполнению муниципальной подпрограммы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Шалинском городском округе до 2026 года»

	№ строки


	Наименование мероприятия / источник финансирования


	Объем расходов

на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, рублей
	Номер строки целевых показателей, на достижение которых

направлены мероприятия

	
	
	всего
	2022год


	2023 год


	2024 год


	2025 год
	2026 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Всего по подпрограмме, в том числе:
	141 158 263,88
	55 641 703,88
	25 033 890,00
	20 160 890,00
	20 160 890,00
	20 160 890,00
	

	Областной бюджет 
	1 824 327,14
	1 824 327,14
	0
	0
	0
	0
	

	Фонд содействия реформированию жилищно – коммунального хозяйства
	28 277 070,74
	28 277 070,74
	0
	0
	0
	0
	

	Местный бюджет

	111 056 866,00
	25 540 306,00
	25 033 890,00
	20 160 890,00
	20 160 890,00
	20 160 890,00
	

	Раздел 1. Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения

	Всего по разделу 1.

в том числе:
	43 042 037,55
	11 042 037,55
	8 000 000,00
	8 000 000,00
	8 000 000,00
	8 000 000,00
	

	Местный бюджет
	43 042 037,55
	11 042 037,55
	8 000 000,00
	8 000 000,00
	8 000 000,00
	8 000 000,00
	

	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1
	Строительство и ремонт тепловых сетей, котельных, выполнение строительно-монтажных работ по устройству контура заземления котельных
	13 944 150,99
	1 944 150,99
	3 000 000,00
	3 000 000,00
	3 000 000,00
	3 000 000,00
	1

	2
	Местный бюджет
	13 944 150,99
	1 944 150,99
	3 000 000,00
	3 000 000,00
	3 000 000,00
	3 000 000,00
	

	3
	Строительство и ремонт водопроводных сетей, водонапорных башен
	13 465 762,20
	1 465 762,20
	3 000 000,00
	3 000 000,00
	3 000 000,00
	3 000 000,00
	2,4

	4
	Местный бюджет
	13 465 762,20
	1 465 762,20
	3 000 000,00
	3 000 000,00
	3 000 000,00
	3 000 000,00
	

	5
	Приобретение и монтаж водогрейных котлов с дополнительным оборудованием для комплектации
	10 051 186,81
	2 051 186,81
	2 000 000,00
	2 000 000,00
	2 000 000,00
	2 000 000,00
	3

	6
	Местный бюджет
	10 051 186,81
	2 051 186,81
	2 000 000,00
	2 000 000,00
	2 000 000,00
	2 000 000,00
	

	7
	Приобретение и замена оборудования в сфере коммунального хозяйства (РИЭС)
	1 744 800,00
	1 744 800,00
	0
	0
	0
	0
	5

	8
	Местный бюджет
	1 744 800,00
	1 744 800,00
	0
	0
	0
	0
	

	9
	Организация в границах городского округа водоснабжения населения
	3 836 137,55
	3 836 137,55
	0
	0
	0
	0
	6

	10
	Местный бюджет
	3 836 137,55
	3 836 137,55
	0
	0
	0
	0
	

	Раздел 2. Улучшение жилищных условий граждан,

проживающих на территории Шалинского городского округа

	Всего по разделу 2, 

в том числе:
	37 070 710,40
	32 197 710,40
	4 873 000,00
	0
	0
	0
	

	11
	Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания*
	37 070 710,40
	32 197 710,40
	4 873 000,00
	0
	0
	0
	       7,8,9

	12
	Областной бюджет 
	1 824 327,14
	1 824 327,14
	0
	0
	0
	0
	

	13
	Фонд содействия реформированию жилищно – коммунального хозяйства
	28 277 070,74
	28 277 070,74
	0
	0
	0
	0
	

	14


	Местный бюджет
	6 969 312,52
	2 096 312,52
	4 873 000,00
	0
	0
	0
	

	Раздел 3. Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства


	Всего по разделу 3, в том числе:


	61 045 515,93
	12 401 955,93
	12 160 890,00
	12 160 890,00
	12 160 890,00
	12 160 890,00
	-

	15
	Местный бюджет
	61 045 515,93
	12 401 955,93
	12 160 890,00
	12 160 890,00
	12 160 890,00
	12 160 890,00
	

	16
	Уличное освещение, в том числе:
	39 504 666,93
	8 077 106,93
	7 856 890,00
	7 856 890,00
	7 856 890,00
	7 856 890,00
	10

	15
	Местный бюджет
	39 504 666,93
	8 077 106,93
	7 856 890,00
	7 856 890,00
	7 856 890,00
	7 856 890,00
	

	16
	Озеленение
	46 763,00
	46 763,00
	0
	0
	0
	0
	11

	17
	Местный бюджет
	46 763,00
	46 763,00
	0
	0
	0
	0
	

	18
	Содержание мест захоронения, в том числе:
	6 284 323,94
	1 284 323,94
	1 254 000,00
	1 254 000,00
	1 254 000,00
	1 254 000,00
	12

	19
	Местный бюджет
	6 284 323,94
	1 284 323,94
	1 254 000,00
	1 254 000,00
	1 254 000,00
	1 254 000,00
	

	20
	Обустройство и содержание парков и зон отдыха
	857 770,00
	257 770,00
	150 000,00
	150 000,00
	150 000,00
	150 000,00
	13,14

	21
	Местный бюджет
	857 770,00
	257 770,00
	150 000,00
	150 000,00
	150 000,00
	150 000,00
	

	22
	Содержание прочих объектов благоустройства
	1 446 738,00
	246 738,00
	300 000,00
	300 000,00
	300 000,00
	300 000,00
	15

	23
	Местный бюджет
	1 446 738,00
	246 738,00
	300 000,00
	300 000,00
	300 000,00
	300 000,00
	

	24
	Уборка мусора, несанкционированных свалок, в том числе:
	1 062 552,09
	262 552,09
	200 000,00
	200 000,00
	200 000,00
	200 000,00
	16

	25
	Местный бюджет
	1 062 552,09
	262 552,09
	200 000,00
	200 000,00
	200 000,00
	200 000,00
	

	26
	Приобретение, установка контейнеров, урн, изготовление, установка и содержание контейнерных площадок, ремонт контейнеров и контейнерных площадок, урн
	11 700 101,97
	2 100 101,97
	2 400 000,00


	2 400 000,00
	2 400 000,00
	2 400 000,00
	17,18

	27
	Местный бюджет
	11 700 101,97
	2 100 101,97
	2 400 000,00
	2 400 000,00
	2 400 000,00
	2 400 000,00
	

	28
	Проведение мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского
	142 600,00
	142 600,00
	0
	0
	0
	0
	19

	29
	Местный бюджет

	142 600,00
	142 600,00
	0
	0
	0
	0
	          


11

