АДМИНИСТРАЦИЯ ШАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Проект

от «    »       2023 года №

пгт. Шаля

О внесении изменений в подпрограмму «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий до 2026 года» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа до 2026 года», утвержденной постановлением администрации Шалинского городского округа от 12 октября 2021 года № 539

Руководствуясь постановлением администрации Шалинского городского округа от 30.12.2021 года №783 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ (подпрограмм) Шалинского городского округа», в соответствии с Законом Свердловской области от 05.07.2023 года № 58-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», постановлением Правительства Свердловской области от 25.01.2018 года № 28-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2027 года» администрация Шалинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в подпрограмму «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Шалинского городского округа до 2026 года» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа до 2026 года», утвержденной постановлением администрации Шалинского городского округа от 12 октября 2021 года № 539.

1.1. В паспорте подпрограммы «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Шалинского городского округа до 2026 года», строки «Перечень основных целевых показателей подпрограммы» и «Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, рублей» изложить в следующей редакции:

| Перечень основных целевых показателей подпрограммы | 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых выполнены работы по содержанию, от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащие содержанию в соответствии с нормативной потребностью; 2. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых выполнены работы по ремонту; 2.1. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых выполнены работы по капитальному ремонту; 3. Протяженность построенного земляного полотна автомобильных дорог общего пользования местного значения; 3.1. Количество земельных участков, обеспеченных транспортной инфраструктурой; 4. Количество установленных дорожных знаков; 5. Протяженность автомобильных дорог вблизи образовательных организаций, обустроенных в соответствии с требованиями национальных стандартов; 6. Строительство мостового перехода через реку Чусовая в селе Чусовое; 7.Количество выполненных рейсов по муниципальным маршрутам регулярных перевозок; 8. Количество приобретенной техники; 9. Доля опубликованных правовых актов органов местного самоуправления Шалинского городского округа и иной официальной информации в печатном и электронном виде из направленных на опубликование; |
| --- | --- |
| Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, рублей | ВСЕГО: 478143631,89 В том числе: 2022 год – 112 511 422,01 2023 год – 157 546 996,90 2024 год – 32 297 709,18 2025 год – 87 893 751,90 2026 год – 87 893 751,90 Из них: Местный бюджет: 478143631,89 В том числе 2022 год – 112 511 422,01 2023 год – 56 460 496,90 2024 год – 32 297 709,18 2025 год – 87 893 751,90 2026 год – 87 893 751,90 Областной бюджет 101 086 500,00: В том числе: 2022 год – 0,00 2023 год – 101 086 500 2024 год – 0,00 2025 год – 0,00 2026 год – 0,00 |

1.2. Приложения № 1 и № 2 к подпрограмме «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Шалинского городского округа до 2026 года», изложить в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Шалинский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Шалинского городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации – начальника отдела администрации Шалинского городского округа В.С. Шмырина.

Глава

Шалинского городского округа                                                                А.П. Богатырев

Приложение к постановлению

администрации Шалинского

городского округа

от «_____» _____________ 2023 г. № ________

Приложение № 1

к Подпрограмме «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Шалинского городского округа до 2026 года»

«Цели, задачи, целевые показатели реализации

Подпрограммы «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Шалинского городского округа до 2026 года»

| № строки | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  |  |  | Источник значений показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по итогам 2022 года | по итогам 2023 года | по итогам 2024 года | по итогам 2025 года | по итогам 2026 года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Цель 1. Создание условий для развития экономики и инфраструктуры городского округа, обеспечения безопасности дорожного движения и комфортного передвижения автомобилистов и пешеходов по территории городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Развитие улично-дорожной сети |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых выполнены работы по содержанию, от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащие содержанию в соответствии с нормативной потребностью | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация Шалинского городского округа; сельские и поселковые администрации |
| 2. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых выполнены работы по ремонту | км. | 13,3 | 3,6 | 0 | 12,8 | 12,8 | Администрация Шалинского городского округа; сельские и поселковые администрации |
| 2.1. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых выполнены работы по капитальному ремонту | км. | 1,225 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Шалинского городского округа; сельские и поселковые администрации |
| 3. | Протяженность построенного земляного полотна автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 2,146 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Шалинского городского округа |
| 3.1. | Количество земельных участков, обеспеченных транспортной инфраструктурой. | шт. | 0 | 81 | 41 | 41 | 41 | Управление архитектуры, градостроительства и землепользования администрации Шалинского городского округа |
|  | Задача 2. Проведение работ по организации движения транспорта и пешеходов |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Количество установленных дорожных знаков | ед. | 111 | 85 | 77 | 77 | 77 | Администрация Шалинского городского округа; сельские и поселковые администрации |
| 5. | Протяженность автомобильных дорог вблизи образовательных организаций, обустроенных в соответствии с требованиями национальных стандартов. | км. | 0 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | Администрация Шалинского городского округа |
| 6. | Строительство мостового перехода через реку Чусовая в селе Чусовое | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Администрация Шалинского городского округа |
|  | Задача 3. Организация транспортного обслуживания населения городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Количество выполненных рейсов по маршрутам | ед. | 6024 | 5407 | 5407 | - | - | Администрация Шалинского городского округа |
| 8. | Количество приобретенной техники | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Шалинского городского округа |
|  | Цель 2: Обеспечение доступности получения населением Шалинского городского округа информации о деятельности органов местного самоуправления и социально-значимой информации. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 3: Опубликование информации о деятельности органов местного самоуправления и социально-значимой информации в информационной сети «интернет» и средствах массовой информации. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Доля опубликованных правовых актов органов местного самоуправления Шалинского городского округа и иной официальной информации в печатном и электронном виде из направленных на опубликование | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация Шалинского городского округа |

Приложение № 2

к Подпрограмме «Развитие транспорта, дорожного

хозяйства, связи и информационных технологий

Шалинского городского округа до 2026 года»

План мероприятий

по выполнению Подпрограммы «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Шалинского городского округа до 2026 года»

| № строки | Наименование мероприятия / источник финансирования | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | на 2022 год | на 2023 год | на 2024 год | на 2025 год | на 2026 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Всего по муниципальной подпрограмме, в том числе: | 379893831,89 | 112511422,01 | 157546996,90 | 32297709,18 | 87893751,90 | 87893751,90 |  |
| 2 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 101086500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | Местный бюджет | 379893831,89 | 112511422,01 | 56460496,90 | 32297709,18 | 87893751,90 | 87893751,90 |  |
| 4 | 1. Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: | 15686435,76 | 7529435,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7 | Местный бюджет | 15686435,76 | 7529435,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 8 | Приобретение дорожно-строительной, коммунальной и другой техники, оборудования | 11522333,33 | 3365333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7. |
| 9 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 10 | Местный бюджет | 11522333,33 | 3365333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 11 | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | 4164102,43 | 4164102,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3. |
| 12 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 13 | Местный бюджет | 4164102,43 | 4164102,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 14 | 2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Всего по направлению «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы», в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 16 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 17 | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 18 | 3. Прочие нужды |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 364207396,13 | 104981986,25 | 157546996,90 | 32297709,18 | 87893751,90 | 87893751,90 |  |
| 20 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 101086500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 21 | Местный бюджет | 364207396,13 | 104981986,25 | 56460496,90 | 32297709,18 | 87893751,90 | 87893751,90 |  |
| 22 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда | 163175416,65 | 25929363,76 | 25065204,79 | 25614709,18 | 43258405,19 | 43258405,19 | 1. |
| 23 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 24 | Местный бюджет | 163175416,65 | 25929363,76 | 25065204,79 | 25614709,18 | 43258405,19 | 43258405,19 |  |
| 25 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств Дорожного фонда | 153018516,52 | 59434159,53 | 12975024,12 | 0,00 | 40169346,71 | 40169346,71 | 2. |
| 26 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 27 | Местный бюджет | 153018516,52 | 59434159,53 | 12975024,12 | 0,00 | 40169346,71 | 40169346,71 |  |
| 28 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 15550650,37 | 15550650,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.1. |
| 29 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 30 | Местный бюджет | 15550650,37 | 15550650,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 31 | Обустройство автодорог вблизи образовательных организаций в соответствии с требованиями национальных стандартов за счет средств дорожного фонда | 2337000,00 | 0,00 | 2607639,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5. |
| 32 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 33 | Местный бюджет | 2337000,00 | 0,00 | 2607639,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 34 | Приобретение и установка дорожных знаков за счет средств Дорожного фонда | 2718158,31 | 718158,31 | 549328,54 | 500000,00 | 500000,00 | 500000,00 | 4. |
| 35 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 36 | Местный бюджет | 2718158,31 | 718158,31 | 549328,54 | 500000,00 | 500000,00 | 500000,00 |  |
| 37 | Организация транспортного обслуживания населения | 6903654,28 | 2469654,28 | 2217000,00 | 2217000,00 | 0,00 | 0,00 | 8. |
| 38 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 39 | Местный бюджет | 6903654,28 | 2469654,28 | 2217000,00 | 2217000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 40 | Опубликование правовых актов и другой официальной информации органов местного самоуправления Шалинского городского округа | 3624000,00 | 880000,00 | 686000,00 | 686000,00 | 686000,00 | 686000,00 | 9. |
| 41 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 42 | Местный бюджет | 3624000,00 | 880000,00 | 686000,00 | 686000,00 | 686000,00 | 686000,00 |  |
| 43 | Обустройство транспортной инфраструктурой земельных участков для индивидуального жилищного строительства многодетным семьям | 16880000,00 | 0,00 | 7040000,00 | 3280000,00 | 3280000,00 | 3280000,00 | 3.1. |
| 44 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 45 | Местный бюджет | 16880000,00 | 0,00 | 7040000,00 | 3280000,00 | 3280000,00 | 3280000,00 |  |
| 46 | Строительство мостового перехода через р.Чусовая в с.Чусовое | 0,00 | 0,00 | 106406800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6. |
| 47 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 101086500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 48 | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 5320300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |