ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ШАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

- П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  «  »    июнь    2025  года     №

пгт. Шаля

О внесении изменений в подпрограмму

«Реализация основных направлений в строительном комплексе Шалинского муниципального округа до 2030 года», муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шалинского муниципального округа до 2030 года», утвержденной постановлением администрации Шалинского городского округа от 12 октября 2021 года № 539

Руководствуясь постановлением администрации Шалинского муниципального округа от 23.06.2025 № 368 «Об утверждении порядка разработки, определения сроков реализации и формирования муниципальных программ (подпрограмм) Шалинского муниципального округа»,  согласно проекта решения  Думы Шалинского муниципального округа «О внесении изменений в решение Думы Шалинского городского округа от 19.12.2024 № 355 «О бюджете Шалинского муниципального округа на 2025 год и плановый период  2026 и 2027 годов», администрация Шалинского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести изменения в подпрограмму «Реализация основных направлений в строительном комплексе Шалинского муниципального округа до 2030 года», муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шалинского муниципального округа до 2030 года» утвержденной постановлением администрации Шалинского городского округа от 12 октября 2021 года № 539:

1.1. Паспорт подпрограммы «Реализация основных направлений в строительном комплексе Шалинского муниципального округа до 2030 года» изложить в новой редакции (прилагается).

1.2. Приложение № 1 и № 2 к подпрограмме «Реализация основных направлений в строительном комплексе Шалинского муниципального округа до 2030 года» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете "Шалинский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации Шалинского муниципального округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы муниципального округа В.С. Шмырина

Глава Шалинского муниципального округа                                       А.П. Богатырев

Подпрограмма

«Реализация основных направлений в строительном комплексе Шалинского муниципального округа до 2030 года»

муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шалинского муниципального округа до 2030 года»

Паспорт

Подпрограммы  «Реализация основных направлений в строительном комплексе Шалинского муниципального округа до 2030 года»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление архитектуры, градостроительства и землепользования администрации Шалинского муниципального округа |
| --- | --- |
| Сроки реализации подпрограммы | 2022 - 2030 годы |
| Цели и задачи подпрограммы | Цель муниципальной подпрограммы: 1. Обеспечение населения Шалинского муниципального округа доступным и комфортным жильем путем реализации механизмов поддержки и развития жилищного строительства и стимулирования спроса на рынке жилья. Задачи муниципальной подпрограммы: 1. Подготовка и развитие территорий в целях жилищного строительства; 2. Создание условий для активного участия в жилищном строительстве жилищных некоммерческих объединений граждан и индивидуальных застройщиков; 3. Осуществление градостроительной деятельности в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления. |
| Перечень основных целевых показателей подпрограммы | - Количество населенных пунктов, по которым внесены изменения в документы территориального планирования и правила землепользования и застройки; 1.1 Количество проектов внесения изменения в местные нормативы градостроительного проектирования Шалинского муниципального округа; 2. Количество земельных участков внесенных в ЕГРН в текущем году; 3. Количество внесенных изменений в установленные правилами землепользования и застройки территориальные зоны, сведения о границах которых внесены в ЕГРН; 4. Процент выполнения комплекса проектных работ по объекту газификация пгт. Шаля; 4.1. Процент выполнения по строительству объекта «Пункт регазификации СПГ №1 в пгт. Шаля»; 5. Процент выполнения комплекса проектных работ по объекту Строительство очистных сооружений 6. Образуемая площадь земельных участков; 7. Количество общеобразовательных организаций, в которых обеспечено оборудование спортивных площадок; 8. Процент выполнения комплекса проектных работ по капитальному ремонту объекта «Здание начальной школы МБОУ» Шалинская СОШ № 45», расположенного по адресу: пгт. Шаля, ул. Энгельса, 54 Шалинского района Свердловской области; 9. Процент выполнения комплексных инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации и проведение ее государственной экспертизы на работы по газификации пгт. Шаля. 10. Процент выполнения проектно-сметной документации, проведение ее государственной и ценовой экспертизы по обеспечению мероприятий по оборудованию спортивных площадок в общеобразовательных организациях; 11. Процент выполнения Процент выполнения комплексных инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации и проведение ее государственной экспертизы по объекту «Капитальный ремонт здания филиала МБОУ «Шалинская СОШ № 45» - «Сылвинская СОШ»». 12. Процент выполнения комплексных инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации и проведение ее государственной экспертизы по объекту: «Спортивный зал для филиала МБОУ «Шалинская СОШ № 90» - «Саргинская СОШ» по улице Советская,12 в поселке Сарга Шалинского городского округа Свердловской области». 13. Процент выполнения комплексных инженерных изысканий для проведения археологического обследования и получения историко-культурной экспертизы двух земельных участков, отводимых под объекты: «Строительство газовой котельной по адресу: Свердловская область, пгт.Шаля, ул.Калинина, 38а»; «Строительство газовой котельной по адресу: Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Энгельса, 54А». 14. Процент выполнения работ по подготовки заключения и проектной документации на демонтаж объекта: «Дом культуры п. Шамары, ул. Кирова,52». 15. Процент выполнения работ по строительству и реконструкции систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры (строительство газовой котельной по адресу: Свердловская область, пгт. шаля, ул. Энгельса, 54А).. 16. Процент выполнения работ по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям. 17. Процент выполнения работ направленных на развитие объектов, предназначенных для организации досуга жителей муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области 18 Процент выполнения работ по проведению негосударственной экспертизы сметной документации на объект: «Создание здания «Визит центр Акинфий Демидов» по адресу: Шалинский район, село Чусовое, ул. Октября, 2В». 19. Процент выполнения работ по строительству и реконструкции систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры (строительство газовой котельной по адресу: Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Калинина,38а). |
| Объемы финансирования муниципальной подпрограммы по годам реализации, тыс. рублей | ВСЕГО: 988 995 538,02 рублей в том числе: (по годам реализации) 2022 год – 32 869 859,70 рублей; 2023 год – 33 511 985,36 рублей; 2024 год – 331 069 110,37 рублей; 2025 год – 565 926 082,59 рублей; 2026 год – 20 283 500,00 рублей; 2027 год – 1 285 000,00 рублей; 2028 год – 1 350 000,00 рублей; 2029 год - 1 350 000,00 рублей; 2030 год - 1 350 000,00 рублей; из них: 1) федеральный бюджет – 3 539 904,90 рублей в том числе по годам: 2022 год – 0,00 рублей; 2023 год – 233 244,41 рублей; 2024 год – 1 118 850,51 рублей; 2025 год – 2 190 000,00 рублей 2026 год – 0,00 рублей; 2027 год - 0,00 рублей; 2028 год – 0,00 рублей; 2029 год - 0,00 рублей; 2030 год- 0,00 рублей. 2) областной бюджет – 919 102 656,13 рублей в том числе по годам: 2022 год – 11 454 070,00 рублей; 2023 год – 30 982 762,05 рублей; 2024 год – 326 232 209,47 рублей; 2025 год – 532 385 014,61 рублей; 2026 год – 18 048 600,00 рублей; 2027 год – 0,00 рублей; 2028 год – 0,00 рублей; 2029 год - 0,00 рублей; 2030 год- 0,00 рублей. 3) местный бюджет – 66 352 976,99 рублей в том числе по годам: 2022 год – 21 415 789,70 рублей; 2023 год – 2 295 978,90 рублей; 2024 год – 3 718 050,39 рублей; 2025 год – 31 353 258,00 рублей; 2026 год – 2 234 900,00 рублей; 2027 год – 1285 000,00 рублей; 2028 год – 1 350 000,00 рублей; 2029 год – 1 350 000,00 рублей; 2030 год- 1 350 000,00 рублей. |
| Адрес размещения подпрограммы в сети интернет | Официальный сайт администрации Шалинского муниципального округа: www.shalya.ru |

Приложение № 1

- к Подпрограмме   «Реализация основных

- направлений в строительном комплексе

- Шалинского муниципального округа до 2030 года»

- Цели, задачи, целевые показатели реализации подпрограммы

- «Реализация основных направлений в строительном комплексе Шалинского муниципального округа до 2030 года»

| № строки | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник значений показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по итогам 2022 года | по итогам 2023 года | по итогам 2024 года | по итогам 2025 года | по итогам 2026 года |  | по итогам 2027 года |  |  | по итогам 2028 года |  |  |  | по итогам 2029 года | по итогам 2030 года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  |  |  | 11 | 12 | 13 |
| Цель 1 - Обеспечение населения Шалинского муниципального округа доступным и комфортным жильем путем реализации механизмов поддержки и развития жилищного строительства и стимулирования спроса на рынке жилья. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Подготовка и развитие территорий в целях жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество населенных пунктов, по которым внесены изменения в документы территориального планирования и правила землепользования и застройки | Ед. | 10 | 5 | 4 | 3 | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 | Отдел архитектуры градостроительства и землепользования администрации Шалинского муниципального округа |
| 1.1 | 1.1 Количество проектов внесения изменения в местные нормативы градостроительного проектирования Шалинского городского округа | ед. | - | - | 1 | 1 | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - | Отдел архитектуры градостроительства и землепользования администрации Шалинского муниципального округа |
| 2. | Количество земельных участков внесенных в ЕГРН в текущем году | ед. | 29 | 21 | 40 | 57 | 40 |  | 40 |  |  | 32 |  |  |  | 32 | 32 | Отдел архитектуры градостроительства и землепользования администрации Шалинского муниципального округа |
| Задача 2. Создание условий для активного участия в жилищном строительстве жилищных некоммерческих объединений граждан и индивидуальных застройщиков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 3 | Количество внесенных изменений в установленные правилами землепользования и застройки территориальные зоны, сведения о границах которых внесены в ЕГРН | Ед. | - | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | Отдео архитектуры градостроительства и землепользования администрации Шалинского муниципального округа |
| Задача 3. Осуществление градостроительной деятельности в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Процент выполнения комплекса проектных работ по объекту Газификация пгт. Шаля | % | 100 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел архитектуры градостроительства и землепользования администрации Шалинского муниципального округа |
| 4.1 | Процент выполнения по строительству объекта «Пункт регазификации СПГ № 1 в пгт. Шаля и газопровод высокого давления | % | - | 4,62 | 48,71 | 46,67 (СПГ) 100 (ГВД) | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - | Отдел архитектуры градостроительства и землепользования администрации Шалинского муниципального округа |
| 5. | Процент выполнения комплекса проектных работ по объекту Строительство очистных сооружений | % | 100 | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | Отдел архитектуры градостроительства и землепользования администрации Шалинского муниципального округа |
| 6. | Образуемая площадь земельных участков | га | 502,5 | 424,6 | 2408,0 | 3585.0 | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | Отдел архитектуры градостроительства и землепользования администрации Шалинского муниципального округа |
| 7 | Количество общеобразовательных организаций, в которых обеспечено оборудование спортивных | ед | 1 | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | Отдел архитектуры градостроительства и землепользования администрации Шалинского муниципального округа |
| 8 | Процент выполнения комплекса проектных работ по капитальному ремонту объекта «Здание начальной школы МБОУ» Шалинская СОШ № 45», расположенного по адресу: пгт. Шаля, ул. Энгельса, 54 Шалинского района Свердловской области | % | 100 | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | Отдел архитектуры градостроительства и землепользования администрации Шалинского муниципального округа |
| 9 | Процент выполнения комплексных инженерных изысканий, разработка проектно- сметной документации и проведение ее государственной экспертизы на работы по газификации пгт. Шаля | % | - | - | 100 | - | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | Отдел архитектуры градостроительства и землепользования администрации Шалинского муниципального округа |
| 10 | Процент выполнения проектно-сметной документации, проведение ее государственной и ценовой экспертизы по обеспечению мероприятий по оборудованию спортивных площадок в общеобразовательных организациях | % | - | 100 | - | - | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | Отдел архитектуры градостроительства и землепользования администрации Шалинского муниципального округа |
| 11 | Процент выполнения комплексных инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации и проведение ее государственной экспертизы по объекту «Капитальный ремонт здания филиала МБОУ «Шалинская СОШ № 45» - «Сылвинская СОШ»». | % | - | 100 | - | - | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | Отдел архитектуры градостроительства и землепользования администрации Шалинского муниципального округа |
| 12 | Процент выполнения комплексных инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации и проведение ее государственной экспертизы по объекту: «Спортивный зал для филиала МБОУ «Шалинская СОШ № 90» - «Саргинская СОШ» по улице Советская,12 в поселке Сарга Шалинского городского округа Свердловской области» | % | - | 30 | 70 | - | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | Отдел архитектуры градостроительства и землепользования администрации Шалинского муниципального округа |
| 13 | Процент выполнения комплексных инженерных изысканий для проведения археологического обследования и получения историко-культурной экспертизы двух земельных участков, отводимых под объекты: «Строительство газовой котельной по адресу: Свердловская область, пгт.Шаля, ул.Калинина, 38а"; "Строительство газовой котельной по адресу: Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Энгельса, 54А» | % | - | - | 100 | - | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | Отдел архитектуры градостроительства и землепользования администрации Шалинского муниципального округа |
| 14 | Процент выполнения работ по подготовки заключения и проектной документации на демонтаж объекта: «Дом культуры п. Шамары, ул. Кирова,52» | % | - | - | 100 | - | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | Отдел архитектуры градостроительства и землепользования администрации Шалинского муниципального округа |
| 15 | Процент выполнения работ по строительству и реконструкции систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры (строительство газовой котельной по адресу: Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Энгельса, 54А) | % | - | - | - | 81,1 | 18,9 |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | Отдел архитектуры градостроительства и землепользования администрации Шалинского муниципального округа |
| 16 | Процент выролнения работ по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям | % | - | - | - | 100 | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | Отдел архитектуры градостроительства и землепользования администрации Шалинского муниципального округа |
| 17 | Процент выполнения работ направленных на развитие объектов, предназначенных для организации досуга жителей муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области | % | - | - | - | 100 | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | Отдел архитектуры градостроительства и землепользования администрации Шалинского муниципального округа |
| 18 | Процент выполнения работ по проведению негосударственной экспертизы сметной документации на объект: «Создание здания «Визит центр Акинфий Демидов» по адресу: Шалинский район, село Чусовое, ул. Октября, 2В» | % | - | - | - | 100 | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  | Отдел архитектуры градостроительства и землепользования администрации Шалинского муниципального округа |
| 19 | Процент выполнения работ по строительству и реконструкции систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры (строительство газовой котельной по адресу: Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Калинина, 38а) | % | - | - | - | 82,0 | 18,0 |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | Отдел архитектуры градостроительства и землепользования администрации Шалинского муниципального округа |

Приложение № 2

- к Подпрограмме   «Реализация основных

- направлений в строительном комплексе

- Шалинского муниципального округа до 2030 года»

План мероприятий

по выполнению Подпрограммы

«Реализация основных направлений в строительном комплексе Шалинского муниципального округа до 2030 года»

| № строки | Наименование мероприятия / источник финансирования |  | Объем расходов на выполнение мероприятий за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего |  |  | на 2022 год | на 2023 год | на 2024 год | на 2025 год | на 2026 год |  | на 2027 год | на 2028 год |  | на 2029 год | на 2030 год |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 |
|  | Всего по Подпрограмме в том числе: |  | 988 995 538,02 |  |  | 32 869 859,70 | 33 511 985,36 | 331 069 110,37 | 565 926 082,59 | 20 283 500,00 |  | 1 285 000,00 | 1 350 000,00 |  | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 |  |
|  | Федеральный бюджет |  | 3 539 904,90 |  |  | 0,00 | 233 244,41 | 1 118 850,51 | 2 187 809,98 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Областной бюджет |  | 919 102 656,13 |  |  | 11 454 070,00 | 30 982 762,05 | 326 232 209,47 | 532 385 014,61 | 18 048 600,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Местный бюджет |  | 66 352 976,99 |  |  | 21 415 789,70 | 2 295 978,90 | 3 718 050,39 | 31 353 258,00 | 2 234 900,00 |  | 1 285 000,00 | 1 350 000,00 |  | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 |  |
| - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы», в том числе |  |  | 988 995 538,02 | 32 869 859,70 |  | 33 511 985,36 | 331 069 110,37 | 565 926 082,59 |  | 20 283 500,00 | 1 285 000,00 |  | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 3 539 904,90 | 0,00 |  | 233 244,41 | 1 118 850,51 | 2 187 809,98 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Областной бюджет |  |  | 919 102 656,13 | 11 454 070,00 |  | 30 982 762,05 | 326 232 209,47 | 532 385 014,61 |  | 18 048 600,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Местный бюджет |  |  | 66 352 976,99 | 21 415 789,70 |  | 2 295 978,90 | 3 718 050,39 | 31 353 258,00 |  | 2 234 900,00 | 1 285 000,00 |  | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 |  |
|  | 1.Подготовка проекта внесения изменений в документы территориального планирования населенных пунктов Шалинского муниципального округа |  |  | 6 194 000,00 | 2 194 500,00 |  | 699 500,00 | 400 000,00 | 300 000,00 |  | 400 000,00 | 400 000,00 |  | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 1 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Областной бюджет |  |  | 965 000,00 | 965 000,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Местный бюджет |  |  | 5 229 000,00 | 1 229 500,00 |  | 699 500,00 | 400 000,00 | 300 000,00 |  | 400 000,00 | 400 000,00 |  | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |  |
|  | 1.1Подготовка проекта внесения изменения в местные нормативы градостроительного проектирования Шалинского муниципального округа |  |  | 800 000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 200 000,00 | 600 000,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.1 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Областной бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Местный бюджет |  |  | 800 000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 200 000,00 | 600 000,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Межевание земельных участков |  |  | 4 367 738,26 | 263 807,11 |  | 286 000,00 | 767 931,15 | 650 000,00 |  | 600 000,00 | 600 000,00 |  | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 2 |
| 17 | Федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 18 | Областной бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 19. | Местный бюджет |  |  | 4 367738,26 | 263 807,11 |  | 286 000,00 | 767 931,15 | 650 000,00 |  | 600 000,00 | 600 000,00 |  | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |  |
| 20 | Мероприятия по проведению работ по описанию местоположения границ территориальных зон и населенных пунктов, расположенных на территории Свердловской области, внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах территориальных зон и населенных пунктов, расположенных на территории Свердловской области, выполнение комплексных кадастровых работ |  |  | 2 315 700,00 | 0,00 |  | 200 000,00 | 210 700,00 | 285 000,00 |  | 285 000,00 | 285 000,00 |  | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 3 |
| 21 | Федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 22 | Областной бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 23 | Местный бюджет |  |  | 2 315 700,00 | 0,00 |  | 200 000,00 | 210 700,00 | 285 000,00 |  | 285 000,00 | 285 000,00 |  | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 |  |
| 24 | Выполнение комплекса проектных работ по объекту газификации пгт. Шаля |  |  | 5 808 072,63 | 5 808 072,63 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 25 | Федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 26 | Областной бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 27 | Местный бюджет |  |  | 5 808 072,63 | 5 808 072,63 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 28 | Строительство пункта регазификации сжиженного природного газа и газопровода высокого давления на территории Шалинского муниципального округа |  |  | 793 694 313,31 | 0,00 |  | 30 975 800,00 | 326 732 898,70 | 435 985 614,61 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.1 |
| 29 | Федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 30 | Областной бюджет |  |  | 791 316 114,61 | 0,00 |  | 30 882 800,00 | 325 752 700,00 | 434 680 614,61 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 31 | Местный бюджет |  |  | 2 378 198,70 | 0,00 |  | 93 000,00 | 980 198,70 | 1 305 000,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 32 | Выполнение комплексных инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации и проведение ее государственной экспертизы по строительству очистных сооружений в пгт.Шаля |  |  | 4 354 432,44 | 4 354 432,44 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 |
| 33 | Федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 34 | Областной бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 35 | Местный бюджет |  |  | 4 354 432,44 | 4 354 432,44 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 36 | Подготовка проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ на условиях софинансирования из федерального бюджета |  |  | 4 533 140,42 | 409 640,00 |  | 333 540,46 | 1 599 959,96 | 2 190 000,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 |
| 37 | Федеральный бюджет | Осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделенных в счет невостребованных земельных доле, находящихся в собственности муниципальных образований |  | 3 539 904,9 | 0,00 |  | 233 244,41 | 1 118 850,51 | 1 387 713,6 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниуипальных образований |  |  |  |  |  |  | 800 096,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Областной бюджет |  |  | 948 141,52 | 368 670,00 |  | 99 962,05 | 479 509,47 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 39 | Местный бюджет | Осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделенных в счет невостребованных земельных доле, находящихся в собственности муниципальных образований |  | 45 094,00 | 40 970,00 |  | 334,00 | 1 599,98 | 1 389,12 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниуипальных образований |  |  |  |  |  |  | 800,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в общеобразовательных организациях |  |  | 19 307 338,90 | 19 307 338,90 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 |
| 41 | Федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 42 | Областной бюджет |  |  | 10 120 400,00 | 10 120 400,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 43 | Местный бюджет |  |  | 9 186 938,90 | 9 186 938,90 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 44 | Разработка проектной документации, проведение государственной экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта по объекту «Здание начальной школы МБОУ»Шалинская СОШ № 45», расположенного по адресу: пгт. Шаля, ул. Энгельса,54 Шалинского района Свердловской области |  |  | 532 068,62 | 532 068,62 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 |
| 45 | Федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 46 | Областной бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 47 | Местный бюджет |  |  | 532 068,62 | 532 068,62 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 48 | Выполнение комплексных инженерных изысканий, разработка проектно- сметной документации и проведение ее государственной экспертизы на работы по газификации пгт. Шаля |  |  | 289 072,80 | 0,00 |  | 0,00 | 289 072,80 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 |
| 49 | Федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 50 | Областной бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 51 | Местный бюджет |  |  | 289 072,80 | 0,00 |  | 0,00 | 289 072,80 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 52 | Разработка проектно-сметной документации, проведение ее государственной и ценовой экспертизы по обеспечению мероприятий по оборудованию спортивных площадок в общеобразовательных организациях |  |  | 280 000,00 | 0,00 |  | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 |
| 53 | Федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 54 | Областной бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 55 | Местный бюджет |  |  | 280 000,00 | 0,00 |  | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 56 | Выполнение комплексных инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации и проведение ее государственной экспертизы по объекту «Капитальный ремонт здания филиала МБОУ «Шалинская СОШ № 45» - «Сылвинская СОШ»» |  |  | 650 423,06 | 0,00 |  | 650 423,06 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 |
| 57 | Федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 58 | Областной бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 59 | Местный бюджет |  |  | 650 423,06 | 0,00 |  | 650 423,06 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 60 | Выполнение комплексных инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации и проведение ее государственной экспертизы по объекту: «Спортивный зал для филиала МБОУ «Шалинская СОШ № 90» - «Саргинская СОШ» по улице Советская,12 в поселке Сарга Шалинского городского округа Свердловской области» |  |  | 289 072,80 | 0,00 |  | 86 721,84 | 202 350,96 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 |
| 61 | Федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 62 | Областной бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 63 | Местный бюджет |  |  | 289 072,80 | 0,00 |  | 86 721,84 | 202 350,96 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 64 | Комплексные инженерные изыскания для проведения археологического обследования и получения историко-культурной экспертизы двух земельных участков, отводимых под объекты: «Строительство газовой котельной по адресу: Свердловская область, пгт.Шаля, ул.Калинина, 38а»; «Строительство газовой котельной по адресу: Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Энгельса, 54А» |  |  | 516 196,80 | 0,00 |  | 0,00 | 516 196,80 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 |
| 65 | Федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 66 | Областной бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 67 | Местный бюджет |  |  | 516 196,80 | 0,00 |  | 0,00 | 516 196,80 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 68 | Выполнение работ по подготовки заключения и проектной документации на демонтаж объекта: «Дом культуры п. Шамары, ул. Кирова,52» |  |  | 150 000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 |
| 69 | Федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 70 | Областной бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 71 | Местный бюджет |  |  | 150 000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 72 | Строительство и реконструкция систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры (строительство газовой котельной по адресу: Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Энгельса, 54А) |  |  | 51 910 000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 42 105 300,00 |  | 9 804 700,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 |
| 73 | Федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 74 | Областной бюджет |  |  | 49 314 500,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |  | 9 314 500,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 75 | Местный бюджет |  |  | 2 595 500,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 2 105 300,00 |  | 490 200,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 76 | Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям |  |  | 21 995 167,98 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 21 995 167,98 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 |
| 77 | Федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 78 | Областной бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 79 | Местный бюджет |  |  | 21 995 167,98 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 21 995 167,98 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 80 | Развитие объектов, предназначенных для организации досуга жителей муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области на условиях софинансирования из областного бюджета |  |  | 19 649 700,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 19 649 700,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 |
| 81 | Федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 82 | Областной бюджет |  |  | 17 704 400,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 17 704 400,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 83 | Местный бюджет |  |  | 1 945 300,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1 945 300,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 84 | Проведение негосударственной экспертизы сметной документации на объект: «Создание здания «Визит центр Акинфий Демидов» по адресу: Шалинский район, село Чусовое, ул. Октября, 2В» |  |  | 60 000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 |
| 85 | Федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 86 | Областной бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 87 | Местный бюджет |  |  | 60 000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 88 | Строительство и реконструкция систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры (строительство газовой котельной по адресу: Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Калинина, 38а) |  |  | 51 299 100,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 42 105 300,00 |  | 9 193 800,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 |
| 89 | Федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 90 | Областной бюджет |  |  | 48 734 100,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |  | 8 734 100,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 91 | Местный бюджет |  |  | 2 564 700,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 2 105 300,00 |  | 459 700,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |